Facilitator: Simon Boij

Participants: Robert Krook, Axel Olivecrona, Niclas Krause, Simon Boij,

1. Objectives (5 min). Resolve any issues preventing the team to

continue.

Objectives

Uppdelning av arbete, vad ska vi göra?

Ändra i Interfacet som Domainen stödjer

Issues

Databas

Hacht svarade varken ja eller nej, vi ska diskutera det på torsdag

2. Reports (15 min) from previous meeting

RAD dokumentet är klart för stunden, vi skall duck uppdatera det under tidens gång.

Niclas har fortsatt med GUI.

Vi kommer att använda Issues i github för att kunna dela upp arbetet i gruppen.

3. Discussion items (35 min)

Vad ska vi lagra i klienten?

Börja med att lagra så lite som möjligt.

Domain,

Nästan implementerad

Klient,

GUI håller på att bli färdigt

Simon och Niclas ska jobba med klienten, börja med att koppla lite logik med vy

Databas,

Vi är oense om vi ska ha en databas eller inte

För nu, inte

4. Outcomes and assignments (5 min)

Vi skapar issues i Github för det som behövs göras

5. Wrap up